REUNION DE DIRECTORES I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

(ACTA DE REUNIÓN N°2)

Asistentes:

Sra. Paola Costa L.				Sr. Luis Alventosa G.

Sra. Angélica Aguilera G.			Sr. Mauricio Basualto R.

Sra. María Teresa Salinas V.			Sr. Manuel Jesús Vera D. (Alcalde)

Sra. Karen Ordóñez U.			Sr. Miguel Mujica P.         ( Administrador)

Sra. Luz Aros R.				Sr. Luciano Pinochet B.

Sra. Catalina Gatica A.			Sr. Leonel Bustamante G.

Sra. María Eugenia Farfán G.		Sr. Angelo Bertinelli C.

Srta. Lily Urbina T.				Sr. Sergio Aravena A.

Sr. Luis Pacheco S.

Sr. Christian Fuentes G.

Con fecha 13 de Noviembre de 2006, se trataron en la segunda reunión de directores los siguientes puntos:

1.- ESTADO DE AVANCE EN PROYECTOS DE INVERSIÓN: Toma la palabra la Srta. Lily Urbina, y entrega el siguiente informe:

Los proyectos que se proyectan seguir trabajando para el año 2006 son los siguientes:

En la Línea de Proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR corresponden, específicamente 3:

1. Circuito Vial: Que comprende las calles Arturo Prat Poniente y Vicente Huidobro, ubicadas en sector Villa San José María, Santa Bárbara, villa Don Alvaro. el Alcalde comentó que existía la posibilidad que Sr. Alessandri fianciará el diseño del dicho proyecto.

2. Ampliación Casa Consistorial, actualmente avanzando en el proceso de corrección y respuesta a observaciones realizadas por Mideplan en conjunto con DOM.

3. Proyectos PMB para La PLaya y Lagunillas. Actualmente se encuentra actualizada la información del sector de la Playa, apoyados por alumnas en práctica de Universidad Santo Tomás. Estamos a espera de avances en el Dpto de Obras para proponer una nueva reunión con Unidad de control regional (UCR), que actualmente no está asesorando en este proceso de formulación.

De los otros proyectos a trabajar para el próximo año tenemos:

1. Diseño Puente El mirador(sector Roble)

2. Diseño pavimentos y soluciones sanitarias con planta elevadora para el mismo sector (el Mirador)

3. Recuperación Estero

4. Completar Pavimentación calle Chapito a través de pavimentos participativos.

5. Proyecto Plaza Bicentenario

6.Proyecto Plaza Gabriel Undurraga

7.Alumbrado Público

Toma la palabra el Sr. Administrador y menciona que quedan saldos presupuestarios que pueden ser utilizados en nuevos proyectos para veredas y otros. Retoma la palabra la Srta. Urbina y menciona que existe un proyecto de bacheos y que se deben presentar hasta el día 30 de noviembre. (inicio de los trabajos)

PROYECTOS APROBADOS PARA EL SECTOR EDUCACIÓN: El Administrador toma la palabra y da cuenta de la aprobción de 7 proyectos por un monto de M$ 200.000. Pide asimismo, que las prioridades de ejecución se dirijan a Maitenes y Lagunillas, para mejorar los dormitorios en el primero de los casos (los cuales podrían ser utilizados en el encuentro de payadores, como alojamiento). Respecto de maitenes, el alcalde toma la palabra y menciona que está haciendo las gestiones con el senador Jorge Arancibia para obtener de parte de la Armada la donación de los terrenos de la escuela. La directora de Salud, toma la palabra para consultar sobre fondos que debían llegar para equipamiento de postas. El administrador señala al respecto,  que no han llegado fondos para dicha finalidad

POLÍTICA COMUNAL DE VIVENDA: Toma la palabra el alcalde y señala que aún se encuentra pendiente la formulación de la política comunal de vivienda, respecto de las cuales sólo se han obtenido avances parciales. A raíz de lo anterior señala que maneja ofrecimientos de un Particular (Alessandri), para la formulación de diseños de ingeniería y otros en el sector de Santa Bárbara. Respecto de este tema, el administrador toma la palabra y manifiesta sus reparos del ofrecimiento del privado, por cuanto se necesita generar condiciones de habitabilidad y calidad de vida en dicho sector lo cual actualmente no existe plenamente. En relación a la formulación de Dicha política de vivienda, hace uso de la palabra el Sr. Luis Alventosa (Director de Diplad), y se encuentra en un 50% de grado de avance, pero faltan consensos respecto de las orientaciones básicas (en general en torno a tipología de vivienda y subsidios). Falta además una adecuada caracterización de la demanda existente en la comuna, puesto que más del 70% de las construcciones actualmente en la comuna de viviendas son de carácter básico. Casi no existe construcción ni proyectos de viviendas para los sectores medios.

PROYECTO DE IMPLEMNTACIÓN DE APLICACIONES EN WEB:  Toma la palabra el director de diplad, y pone en conocimiento de la audiencia los estados de avance en materia informática y que son del siguiente tenor:

- Las aplicaciones se encuentran en un 68% de grado de avance.

- Existe actualmente 3 aplicaciones al 100% en versión Beta:

  - Oficina de Partes.

  - Aplicación de Tránsito.

  - Aplicación de Juzgado.

Todas ellas entran en periodo de prueba desde el 1° de Diciembre de 2006.

- Durante el verano estará lista para periodo de prueba la aplicación de Inventario y bodega, entre otras.

- Se contempla hacer rutinas para unidades giradoras de cementerio, DOM, Aseo y movilización.

- El portal web municipal experimentará algunos cambios que mejoren sus características.

- Se contempla mejorar y potenciar la intranet y contar con servicios internos, así como el contar con un mini MSN.

- Contabilidad se encuentra en etapa de diseño.

- Se iniciará la determinación de los requerimientos de Hardware y prioridades, así como la conectividad, para la implementación de los sistemas. No obstante, se recuerda que tal tarea le compete a la unidad de informática y a quienes están llevando adelante este proceso.

CONCURSOS DAEM:  Toma la palabra el Asesor Juridico y menciona que los borradores para los llamados a concurso se encuentran hechos y que falta hacer las revisiones y ajustes de rigor.

DEMANDA DE LA VIÑILLA:  Se encuentra confeccionada y falta la ratificación de parte del chofer.

OTROS TEMAS DE MOVILIZACIÓN: Toma la palabra el encargado de movilización y toca temas variados del área tales como:

- Rotación de choferes.

- Redefinición de rutas.

- Procedencia de traslado de niños en camionetas.

Al respecto de lo último se consulta por parte del administrador respecto de la capacidad actual de los privados para asumir la ruta de la vinilla, a lo cual el encargado de movilización señala que actualmente no existe dicha capacidad de parte de privados lo cual nos ha obligado a hacer la ruta.

TEMAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL:  Toma la palabra la directora de Salud y menciona algunas necesidades que actualmente posee el cementerio y que a continuación se señalan:

- Falta de agua para el sector posterior del recinto. Para este caso, se solicita desarrollar un proyecto que permita solucionar la carencia.

- Necesidad de efectuar un catastro de tumbas en el cementerio (Censo) para efectos de conocer el estado actual de los espacios y la propiedad y calidad juridica de sepulturas y fosas.

- Se preparará un estudio del tema.

TEMAS DE DIRECCIÓN DE TRANSITO:  El administrador solicita información al director de tránsito respecto de los avances en la publicación en el portal para contar con radares de velocidad. El director del tránsito al respecto expone lo siguiente:

- El proceso de licitación va en curso, pero exiten plazos imposibles de acortar puesto que son los legales.

- El 25 de noviembre dichos radares estarán a disposición de Carabineros.

- Radares anteriores proporcionados a carabineros fueron devueltos por estos en estado de deterioro evidente, y debe aclararse responsabilidades por ello.

SITUACIONES PLANTEADAS EN REUNIONES ANTERIORES:

SITUACIÓN LABORAL C. DERMOND: aún no resuelta al 100%.

- Se notificó a la funcionaria.

- No se ha devuelto aún la licencia médica presentada. (se analiza que deberá cancelarse remuneración por algunos días de retrasos).

- Vacaciones pendientes de la funcionaria se pierden.

SITUACIÓN TRIBUTARIA:

- Se llevó a cabo reunión entre administrador y funcionarios de remuneraciones, finanzas y control de gestión, para solucionar el tema. Se definieron pasos a seguir y formas para solucionar el conflicto.

TEMAS VARIOS:

- Situaciones Múltiples planteadas por el director de aseo y ornato respecto del uso de un arranque de energía eléctrica en la plaza y que genera riesgos de corto circuitos e incendios. Además de significar un costo para el municipio que nadie paga.

- directora de control plantea su duda respecto de la necesidad de requerir por parte del municipio de potencia conectada en algunos medidores. En tal sentido el administrador señaló que se hizo un estudio es su momento y tal situación se redujo ostensiblemente, quedando sólo pocos medidores en tal situación ( caso de teatro municipal).

- Respecto del tema anterior, la sra. Director del teatro, plantea que efectivamente el consumo de sus instalaciones es alto y que le genera costos operacionales que antaño estaban amortizados por la posibilidad del cobro de derechos municipales por el uso de sus dependencias, lo cual después de una modificación de ordenanza se perdió (en cobro de licenciaturas), y que plantea reponerlo.

- Problema de morosidad e incumplimientos del Convenio suscrito entre Telefónica y la Asociación de Funcionarios Municipales N° 2. señala el director de finanzas que dicha situación está generando dificultades para la institución ya que la compañía amenaza con ponerla en DICOM (habria una suerte de calidad de garante de dicho convenio asumida por el municipio, ratificada por la firma del alcalde). Este tema queda para el análisis en una reunión del administrador con la asociación respectiva.

Se pone término a la sesión.